## Slide 1
資訊部應用一組:黃竣鴻
應用軟體管理說明

## Slide 2: 報告內容
一.作業目的範圍及架構 3 – 7
二.建立電腦作業基礎資料 8 - 17
三.程式開發作業申請 18 - 34
四.作業上線推動及品質控管 35 - 56

## Slide 3
一.作業目的範圍及架構

## Slide 4: 作業目的及範圍
將電腦作業開發中，有關程式、檔案、作業區之申請資料，以及後續維護狀況，製作成履歷紀錄，方便管理追蹤。
作業目的
作業範圍
基礎資料維護、OA表單欄位建檔、各項應用軟體資料查詢、管理需求應用…等。

## Slide 5
Notes: 各套制度制定後，如何有效管理這麼多的電腦作業，確保電腦作業皆修改完成、上線並能有效統計作業數量程式員負荷等等...便有此套作業。

## Slide 6
Notes: 資訊部接案後，由組長分案、小組長立案，程式員便開始撰寫程式，完成銷案後送出驗收文件並派送程式由反應部門確認是否符合需求，驗收後即安排上線，為確保程式修改品質，上線後三個月程式員仍需追蹤執行情形。

## Slide 7: 作業架構

## Slide 8
二.建立電腦作業基礎資料

## Slide 9: 制度基礎資料
增修訂制度基礎資料時以便簽送管理組更新，
現制度名稱與人事規章制度基礎資料同步。

## Slide 10: 制度電腦作業維護資料
新增時由小組長建檔，倘負責人或代理人變更透過交接作業申請修改設定。

## Slide 11: 制度作業程式資料
1.程式員自行維護程式明細及程式名稱。
2.填寫派送單及列印修訂歷程明細表時將顯示建檔名稱。

## Slide 12: 制度作業安裝資料庫
程式員自行輸入制度安裝之資料庫，現供「資料字典一致性比對」及「系統關聯結構圖」使用。

## Slide 13: 作業帳號資料

## Slide 14: 作業帳號資料
Aix申請單核准後寫入，程式員需針對負責帳號進行定期密碼變更。

## Slide 15: OA表單資料
程式員輸入表單對應制度及執行地區

## Slide 16: OA表單維護資料
小組長輸入表單維護人員及表單安裝資料庫。

## Slide 17: OA表單交換檔資料
新增個別設計表單時須建檔，否則後續派送作業無法進行

## Slide 18
三.程式開發作業申請

## Slide 19: 電腦批次管理(1)
1.作業名稱需有公司+作業及週期別(EX:月報、日報或時報)。
2.若有關聯作業於週期時間中請再加強說明。
3.台灣批次之異常通知方式管制為立即通知。

## Slide 20: 電腦批次管理(2)

## Slide 21: Crontab作業管理(1)
1.AIX之P字尾帳號管制不得執行crontab。
2.週期<30分鐘方可申請。

## Slide 22: Crontab作業管理(2)
1.最多可輸入三行週期指令
2.管制週期需小於30分鐘

## Slide 23: Crontab作業管理(3)

## Slide 24: 電腦檔案欄位建檔及異動通知作業(1)

## Slide 25: 電腦檔案欄位建檔及異動通知作業(2)
1.電腦檔案欄位異動需由上一級主管覆核(組員異動由小組長覆核，小組長異動由組長覆核)
2.以下圖為例「文件類別」欄位說明由「A:進口證明 B:退稅副報單」 修改為「1:進口證明
2:退稅副報單」，修改後需經小組長覆核，螢幕新增「異動明細表」及「電腦檔案欄位說
明表」(原資料記錄說明)可列印查看修改內容。

## Slide 26: 電腦檔案欄位建檔及異動通知作業(3)

## Slide 27: 電腦檔案欄位建檔及異動通知作業(4)
免填單：
1.同作業授權：需求帳號與授權帳號前六位相同。
2.資料交換授權：需求帳號為資料交換帳號。
3.需求者為系統帳號(帳號第四碼為”A”)。

## Slide 28: 電腦檔案欄位建檔及異動通知作業(5)

## Slide 29: 電腦檔案欄位建檔及異動通知作業(6)
不接續通知時，當組長核准即結案；須接續通知時，組長核准後，轉出「電腦檔案欄位異動通知單」(OA)通知關聯作業程式員。

## Slide 30: 電腦檔案欄位建檔及異動通知作業(7)
接獲通知單時可點選「電腦檔案欄位異動處理單」查看異動內容。輸入是否需配合修改程式後，呈組長核准結案。

## Slide 31: 派送完整性查核作業(1)

## Slide 32: 派送完整性查核作業(2)

## Slide 33: 派送完整性查核作業(3)
1.作業代號輸入後自動帶原始程式存放位置。
2.檢查依據是否立案，且需開立交辦單，並帶出交辦單摘要名稱。
3.呈核時顯示已派送次數。

## Slide 34: 派送完整性查核作業(4)

## Slide 35
四.作業上線推動及品質控管

## Slide 36: 電腦作業上線確認管理(1)

## Slide 37: 電腦作業上線確認管理(2)
為確保資訊部接續辦理案件於機能組驗收後，電腦作業確實安裝上線並追蹤執行情況，增設自主檢核機制，以提升程式品質

## Slide 38: 電腦作業上線確認管理(3)
為確保資訊部接續辦理案件於機能組驗收後，電腦作業確實安裝上線並追蹤執行情況，增設自主檢核機制，以提升程式品質

## Slide 39: 電腦作業自主檢查(1)

## Slide 40: 電腦作業自主檢查(2)
每月1日轉出彙總確認表，供主管確認(1)是否為電腦作業及(2)自主檢查經辦人員是否正確。

## Slide 41: 電腦作業自主檢查(3)
以彙總表確認結果轉出自主檢查查核表，管制最長六個月(預設三個月)須完成自主檢查。

## Slide 42: 密碼自動修改程序(1)-DB帳號

## Slide 43: 密碼自動修改程序(2)-ODBC帳號

## Slide 44: 密碼自動修改程序(3)-AIX帳號

## Slide 45: 資料交換帳號管理電腦作業(1)

## Slide 46: 資料交換帳號管理電腦作業(2)
Aix申請單簽准後寫入ERP可查詢及下載資料交換帳號明細
2020/10新增保管人專用查詢螢幕，可查詢保管人所屬部門之資料交換帳號

## Slide 47: 資料交換帳號管理電腦作業(3)

## Slide 48: 資料交換帳號管理電腦作業(4)
當保管人調離職或職務異動時，系統自動產生職務異動通知，由原保管人部門主管指定新保管人。

## Slide 49: 作業維護人員交接管理(1)

## Slide 50: 作業維護人員交接管理(2)
作業交接與帳號交接無對應關係，屬作業交接時，於預定交接完成日前7個工作天轉出交接確認單。

## Slide 51: 作業維護人員交接管理(3)

## Slide 52: 作業維護人員交接管理(4)
於「預定交接完成日」前7個工作天，新負責人將收到OA「ERP作業交接確認單」，請填寫紅框內欄位後，呈核給主管。

## Slide 53: 作業維護人員交接管理(5)
確認單結案後若有批次作業，電腦自動轉出「電腦批次作業維護人員變更通知單」，通知系統組、新舊負責人及新舊代理人。
交接歷程可由本螢幕查詢所有維護異動歷程

## Slide 54: 電腦作業異常管理-批次異常
1.異常單需有責任歸屬。
2.評核不扣減需輸入原因。

## Slide 55: 電腦作業異常管理-資料庫登入異常
輸入異常發生之資料庫+帳號及異常發生起迄日，點擊查詢，顯示所有登入異常記錄

## Slide 56: 電腦作業異常管理-AIX登入異常
輸入異常發生之aix主機+帳號及異常發生起迄日，點擊查詢，顯示所有登入異常記錄

## Slide 57
Q&A

## Slide 58
以上說明，謝謝各位