## Slide 1
一.台塑企業AI平台助理開發進度(1/4)
目的：
為掌握 AIP 問答助理提報作業推動進度，確保各組依計畫完成交付，並即時處理進度落後情形。
作法：
以「應用組別」為責任單位進行進度管理，挑選共通性、多人使用ERP、OA 作業進行試點，提供即時問答
（FAQ、操作步驟、異常排除、 ERP資料查詢等）。
彙整各組提報資料，統計提報件數、已完成件數（以實際完成日為準）、完成率。
進度：
目前各組作業均已展開，惟整體仍以進行中案件為主，需持續加強進度控管。
總提報數：142 件
已完成數：142 件
整體完成率：100 %。

## Slide 2
一.台塑企業AI平台助理開發進度(2/4)
組別 | 提報件數 | 完成件數 | 完成率 | 未完成件數
一組 | 21 | 21 | 100% | 0
二組 | 29 | 29 | 100% | 0
四組 | 24 | 24 | 100% | 0
五組 | 23 | 23 | 100% | 0
六組 | 20 | 20 | 100% | 0
七組 | 25 | 25 | 100% | 0
合計 | 142 | 142 | 100% | 0

## Slide 3
一.台塑企業AI平台助理開發進度(3/4)
組別 | 種類 | 提報件數 | 完成件數 | 完成率 | 未完成件數
一組 | 流程 | 8 | 8 | 100% | 0
 | 專業 | 13 | 13 | 100% | 0
二組 | 流程 | 9 | 9 | 100% | 0
 | 專業 | 20 | 20 | 100% | 0
四組 | 流程 | 2 | 2 | 100% | 0
 | 專業 | 22 | 22 | 100% | 0
五組 | 流程 | 10 | 10 | 100% | 0
 | 專業 | 13 | 13 | 100% | 0
六組 | 流程 | 4 | 4 | 100% | 0
 | 專業 | 16 | 16 | 100% | 0
七組 | 流程 | 18 | 18 | 100% | 0
 | 專業 | 7 | 7 | 100% | 0
合計 | 流程 | 50 | 50 | 100% | 0
 | 專業 | 92 | 92 | 100% | 0
XLS

## Slide 4
一.台塑企業AI平台助理開發進度(4/4)
總管理處AI項目與本部進行中專案：
編號 | 專案名稱 | 單位 | 專案內容 / 功能說明 | 目前進度說明
1 | 銷售數據智能問答系統 | 資訊 | ‧建立四大公司銷售統計數據問答系統，提供即時查詢與分析 ‧以自然語言輸入問題，快速獲得數據統計回覆 | 待微軟身分識別增強功能完成，調試後公布上線 目前依公司別拆成不同助理
2 | 設備保養 AI 應用 | 保養 | 彙整並智能查詢以下設備資訊： (1) 重要規格資料 (2) 異常停機可能影響程度 (3) 異常發生所需備品項目及數量 (4) 維護合約廠商聯絡資料 (5) 過去五年異常與保養紀錄 (6) 可能異常原因與對應維修方式 (7) 維修注意事項及施工程序 (8) 同型設備異常改善與根因分析 | 待微軟身分識別增強功能完成，調試後公布上線 目前依公司別拆分成不同助理 保養管理組在測試區已測試完成，待部署到正式區後公布上線
3 | 對抗品開發作業導入AI平台搜尋對抗廠商 | 資材 | ‧針對關鍵品項，開發及評估對抗品（替代品）廠商 ‧建立對抗品規格、品質與價格比較資料庫 ‧提升採購議價空間，降低採購風險與成本 | 文件上傳轉換成URL功能已完成，排程作業測試中。 初步鎖定優先開發之關鍵品項清單 正在蒐集現有供應商與潛在對抗品廠商資料
4 | AIP 使用者反饋意見 | 工程 | ‧蒐集使用單位對 AIP 的使用回饋 ‧分析常見問題與功能需求 ‧做為後續系統優化與功能開發依據 | 已完成(2026.01.31)，工程管理組已在正式區測試完成，管理組(2026.03.26)公布上線
身分識別增強功能開發，微軟預訂於5/8前提供測試版本，預完日為2026.05.31。

## Slide 5
二.台塑企業AI平台功能增強(1/3)
需求：
1.機能組需上傳檔案至 AIP，進行語音轉文字、文件內容辨識、文件比較等應用，建立「批次、自動化」處理機制。
2.AIP 處理結果（文字與結構化內容）回存 ERP，提供後續查詢、分析與系統應用。
作法:
1.使用 Azure Blob Storage 的 SAS（Shared Access Signature）機制，做為檔案存取的核心技術， SAS 為「一次性 URL 存取」概念，允許以「最小權限」方式授權檔案存取。
2.ERP 上傳檔案 -> NT伺服器( CA 排程，取得SAS URL，呼叫AIP 場景流程 API 取得報告)。

## Slide 6
二.台塑企業AI平台功能增強(2/3)
目的：
強化 AI 平台在整合 ERP 時的身分識別與授權能力。
提供助理在互動過程中，能正確識別登入人員之公司、事業部、部門、人員編號與姓名，以提升服務與安全性。
作法：
於 AI 平台增設一個流程元件，負責取得並封裝登入人員的公司、事業部、部門、人員編號與姓名等身分資訊，並使用應用程式授權方式提供 ERP 啟動助理。
微軟提供User JWT Token 的DelegateLogin API，作為ERP代理使用者取得「登入請求憑證」，避免AIP要求二次登入。
ERP啟動助理需透過中介JSP網頁(程式需部署到AS)，內崁助理URL開新視窗(User JWT Token 以 Cookie 方式帶入)。
進度：
安排5月第二週提供上線項目的版本與測試時程。

## Slide 7
【ERP 選單畫面】
1. 使用者點擊菜單按鈕 web.show_document()
【中介 JSP（容器頁）】
2. 產生 ERP-JWT（短效）
3. 呼叫 Delegate API
4. 取得 userJwt
5. 設定 HttpOnly Cookie
【AIP Delegate API】
驗證 ERP-JWT + APIKey
產生 userJwt
【JSP 頁面 iframe】
6. 載入 AIP 流程助理 URL
【AIP 助理聊天室】
7. 驗證 Cookie直接進入對話
✅ 不顯示AIP登入頁
✅ ERP 身分直接授權
✅ JWT 僅在後端與 Cookie 中流動
架構：
二.台塑企業AI平台功能增強(3/3)